**Planning**

**Week 1:** Gestart met project, documentatie, taakverdeling en opzetten van Trello

* **Ramino:** DOD en DOF
* **Aaron: -**
* **Kevin: -**
* **Vasco: -**

**Deadline: 26 april**

**Week 2:** Database aangemaakt, aan website begonnen, styling en documentatie.

* **Ramino:** Database, Erd en werken aan website/sign up en login styling en logica voor database
* **Aaron:** Wireframes en beginnen aan de website/Reparatie pagina
* **Kevin:** Styling en werken aan de website/hoofdpagina en wireframes
* **Vasco:** Klassendiagram en beginnen aan website/hoofdpagina.

**Deadline: 17 mei**

**Week 3:** verder werken aan de website en documentatie

* **Ramino:** Styling en werken aan de website
* **Aaron:** Styling en werken aan de website
* **Kevin:** Styling en werken aan de website en wireframes.
* **Vasco:** Klassendiagram en styling van de website.

**Deadline 24 mei**

**Week 4:** Werken aan styling van de website admin en user login en Erd

* **Ramino:** admin en user login en insert account.
* **Aaron:** Styling website en wireframes
* **Kevin:** styling website en wireframes
* **Vasco:** services pagina en over ons pagina

**Dealine: 31 mei**

**Week 5:** use case en klassendiagram en sitemap en erd en planning afronden en certificaten.

* **Ramino:** Erd en planning
* **Aaron:** nvt
* **Kevin:** use case en planning
* **Vasco:** site map en klassendiagram

**Deadline: 7 juni**

**Week 6:** webshop en offerte pagina styling en logica voor insert en Producten toevoegen pagina styling en logica en behoefteanalyse.

* **Ramino:** logica voor offerte
* **Aaron:** formulier en styling van de website
* **Kevin:** behoefyeanalyse
* **Vasco:** Producten en logica van inserten

**Deadline: 14 juni**

**Week 7:** Winkelmandje en offerte laten zien logica en producten verwijderen en verbetering website, bezorgopties en IT nieuws.

* **Ramino:** logica voor producten verwijderen en winkelmandje/ acceptatie test
* **Aaron:** verbetering website en acceptatie test
* **Kevin:** Winkelmandje en styling van website
* **Vasco:** bezorgopties en IT nieuws

**Deadline: 28 juni**

**Week 8:** afronden van het project en check documentatie

* **Ramino:** afronden van het project en check documentatie
* **Aaron:** afronden van het project en check documentatie
* **Kevin:** afronden van het project en check documentatie
* **Vasco:** afronden van het project en check documentatie

**Deadline: 5 juli**