**Planning**

**Week 1-10**

De eerste 10 weken hebben we zich bezig gehouden met de front-end van de website en een begin van inloggen en admin\_logica.

**--Zomervakantie—**

**Week 11**

Begint van het schooljaar eerste week hebben we niks aan het project gedaan.

**Week 12**

Ramino: Producten toevoegen

Aaron: Reparatieverzoek aanmaken pagina/ reparatieverzoek laten zien,

Vasco: Reparatieverzoek aanmaken pagina/ reparatieverzoek laten zien,

Kevin: Admin dashboard, reviews pagina, Producten toevoegen

**Deadline: 20 september**

**Week 13**

Ramino: Admin Middelware, Producten update, Bezorgopties, Webshop

Aaron: -

Vasco: -

Kevin: -

**Deadline: 27 september**

**Week 14**

Ramino: -

Vasco:

Aaron:-

Kevin:-

**Deadline: 4 oktober**

**Week 15**

Ramino: winkelmandje

Vasco: -

Aaron: account updaten

Kevin: -

**Deadline: 11 oktober**

**Week 16**

Ramino:-

Aaron:-

Vasco:-

Kevin: Producten verwijderen

**Deadline: 18 oktober**

**Week 17**

Ramino: Sitemap, Admin logica individuele producten verwijderen van shoppingcart

Aaron: Admin logica

Vasco: individuele producten verwijderen van shoppingcart

Kevin: Usecase diagram, Sitemap, kosten reparatie/pagina, Admin logica

**Deadline: 25 oktober**